Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 15.09.23 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| * Scelta del linguaggio * Scelta dell’ide * Creazione interfaccia * Diagramma di flusso * Ricerca funzionamento canvas * Upload Immagine * Inserimento dei puntini numerati * Scelta colore puntini * Salvataggio immagine a puntini * Inizio differenziazione layers |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| * Problema con il metodo getBoundingClientRect() 🡪 Richiamavo la funzione dove era situato questo metodo in modo sbagliata, senza passarli un parametro, allora il metodo non aveva nessun oggetto di riferimento. * Posizionamento della foto nella pagina dopo aver messo i layers 🡪 non risolto (attualmente irrilevante) |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| * In anticipo rispetto a ciò che ho pianificato |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| * Sistemare posizione dell’immagine * Aggiungere scelta layer da visualizzare * Ridimensionamento immagine * Inizio creazione strumenti per linee visibili |