Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 22.09.2023 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| * Scelta dei layer da visualizzare * Creazione dello strumento penna * Cambiato metodo di inserimento dell’immagine, ora viene impostata come background del canvas e non disegnata in esso * Aggiunto ridimensionamento dell’immagine * Sistemata le coordinate delle immagini ridimensionate * Scelta grandezza puntino * Aggiunto grandezza numero automatica in base alla grandezza del puntino * Salvataggio dei punti in un array * Aggiunta la scelta degli strumenti di lavoro |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| * Gestione dei layer🡪non risolto * Una volta ridimenzionata l’immagine le coordinate non sono esatte 🡪 creazione della scala da poi usare con le coordinate per avere la posizione giusta * Coordinate sballate per via del ridimensionamento sullo strumento penna🡪 creazione della scala da poi usare con le coordinate per avere la posizione giusta |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In anticipo |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| * Sistemare il layer dell’immagine * Salvataggio linee * Continuare con gli strumenti di disegno |